自我管理与工作分派

第 1 题（20 学分）

结合你近期担任组长的情况，写出你目前最需要改进的 1 个组长角色认知偏差（请附上真实发生的例子）；针对这个偏差，制定 2~3 个具体的改进动作，要求可执行，可检查；最后，你打算如何检查自己是否真的改进了？

偏差：习惯性亲力亲为，不懂合理授权，习惯性自己兜底，没有充分发挥组员能力，既导致自身精力被大量消耗，也压抑了组员的成长空间。

例子：2026年3月~5月，1320项目每日早会，包括周六早会，都是我本人参加，并在会后将早会中的工作任务、问题、相关注意事项转发给组员，独立承担了所有与项目管理汇报、跟进、技术需求澄清和技术接口对接工作。

改进动作1：组内4人（除去怀孕的同事），加上我，共4人，按周轮值去参加1320项目早会（我额外固定周一的时候参加，了解项目全盘进展），根据组员当前要交付的工作情况，每周委派一个组员参加，并负责对接本组相关工作任务、问题和注意事项。

比如第一周，组员A有重点任务交付，即派他第一周参加早会，直观感受项目组交付压力，及时协调资源需求（设备），及时对接协作模块开发进展和联试情况。

改进动作2：AB角机制落地，将组内现有的组网/资源两个方向的成员配对，A角负责带教和把关，将一些重复性活分出去，B角承担真实工作，并快速学习。

检查方式：每月周报、月报中，用于项目管理、评审&帮助的工时占比显著减少。

第 2 题（25 学分）

列举 1 个你近期准备开展的工作分派任务，请以结构化思维阐述你在工作分派中的思考和过程，同时识别该任务中 1~2 项关键活动或里程碑计划，你想如何通过过程管理达成结果？

任务名称：定向链路层自验证体系建设与落地

近期我准备分派并推进“定向链路层自验证工作”。该任务的核心目标是：在重点交付项目进入集成前，确保链路层软件已完成规范、完整、可追溯的科室级自验证，降低集成阶段缺陷外溢，提升交付质量。

一、工作分派思考与过程

我会先按“目标-范围-责任-交付物-检查机制”的思路拆解任务。

1. 明确目标与范围

聚焦链路层软件在项目集成前的自验证活动，重点解决当前自验证标准不统一、报告格式不一致、准入准出条件不清晰、责任边界不明确等问题。

2. 拆解工作包

将任务拆成四类工作：

◦ 自验证规范编制：明确准入条件、准出条件、执行步骤、问题闭环要求。

◦ 角色责任定义：明确模块负责人、主任设计师、XQA的职责边界。

◦ 报告模板建设：统一自验证报告结构，包括验证范围、版本信息、用例结果、遗留问题、风险评估、结论等。

◦ 试点与优化：选择重点交付项目先行试用，根据反馈修订规范和模板。

3. 责任分派

指定一名主责人牵头规范编制，安排各链路层模块负责人补充模块级验证要求，同时由主任、SE、XQA和集成测试组参与评审，确保规范不仅“写得完整”，也能在项目中真正执行。

4. 交付物管理

《链路层软件自验证规范》

《链路层自验证报告模板》

试点项目自验证报告

问题清单与闭环记录

二、关键活动或里程碑计划

1. 里程碑一：完成自验证规范和报告模板评审发布

计划先完成初稿编制，再组织主任、SE、XQA和集成测试组评审，重点确认准入准出标准、责任角色、报告字段是否可执行。评审通过后形成科室统一版本。

2. 里程碑二：完成重点项目试点并闭环优化

选择一个重点交付项目作为试点，要求其在集成前按规范完成自验证并输出报告。试点结束后复盘问题，例如模板是否冗余、准出条件是否清晰、问题闭环是否可追踪，并完成版本优化。

三、通过过程管理达成结果

我会采用“节点管控+问题闭环+质量度量”的方式推进。每个项目进入集成前，必须检查自验证报告是否齐套、准出条件是否满足、遗留问题是否评估并闭环。过程中建立问题台账，按责任人、计划关闭时间和风险等级跟踪，避免自验证流于形式。

最终希望形成一个可复用的科室级机制，让链路层软件在交付前做到“有标准可依、有过程可查、有结论可判、有问题可追”，从而减少集成阶段返工，提升重点项目交付质量。

第 3 题（15 学分）

假如你的组员 A 和 B 在某项目技术方案中，发生严重技术分歧，两人各不相让，已经争执两天了，影响了项目的进度。如果你必须今天做出决定，你会采取哪些具体步骤来处理这个冲突（列出具体步骤）？决定做出后，你会如何安抚未被采纳的一方，请写出你打算对他说的话

具体步骤：

- 先听，找组员A和B，分别了解他们技术方案关键和细节。

- 对比，基于核心思路/优势/风险/代价依赖条件4个维度，对两个方案进行评估。

- 决策，对照项目当前核心约束（进度/可靠性/可维护）决策最佳方案，或融合方案A B，得到更优的方案C。

- 开会，肯定A和B，宣布结果，说明决策依据，分工和安排（定人、事、时间）

- 设置复盘节点，方案执行到某个里程碑后，做一次技术回顾，重新评估未被采纳的方案，如果有价值，可以在下个阶段实现。

- 安抚（单独聊）：

- "我想找你单独聊聊。

- 今天的决定，不是说你的方案有问题。说实话，你提出的XXXX这个顾虑，我认为是对的，我在最终方案里也要求对方把这一点纳入进来。

- 我做这个选择，主要是因为当前阶段我们的进度压力非常大，在这个前提下，A的方案代价更小。你的技术能力我是非常认可的，只是时机和条件现在不具备。

- 接下来，我想请你担任这个方案的风险评审和把关，你的技术思路可以很好地帮我们规避潜在漏洞。后续我们可以把你的方案整理归档，用到下一期架构迭代项目中。有什么想法，随时来找我。"

第 4 题（25 学分）

你们小组共 5 人，当前任务状态如下： 张三（4 级工程师）：负责核心模块 A，进度正常，但已经连续加班两周； 李四（3 级工程师）：负责模块 B，出现技术卡点，已阻塞两天； 王五（2 级工程师）：负责模块 C，基本完成，但完成质量一般，还需要更多检查； 赵六（1 级工程师）：刚转正，正在熟悉业务，任务较轻； 你自己（组长）：既要参与技术决策，也要负责整体协调。

今天科室主任紧急插入一个新任务：开发一个小型数据核对工具，要求 3 天内完成，复杂度中等，不涉及核心业务改动，但需要独立设计一个简单的前端页面 + 后端接口。 a) 你会把这个任务指派给哪一位或哪几位组员？请说明分配理由。 b) 分配后，你如何同步信息？请写出你发给对应组员的消息原文（或关键要点）。 c) 为避免影响原有任务，你会采取哪些协调措施？

- 任务指派给“赵六”，王五辅助代码审查，并由我指导/把关。原因：张三李四压力大有卡点，王五需要做大量检查和验证工作，只有赵六任务较轻，复杂度中等，不涉及核心业务改动适合练手。

- 赵六，主任今天插入了一个紧急任务，我想交给你来主导，跟你说一下。

- 任务内容：开发一个小型数据核对工具，包含一个简单的前端页面和后端接口，不涉及核心业务改动。

- 截止时间： 3天内完成（×月×日下班前）。

- 工作大致安排：

- • 今天下班前，把你理解的需求和大致的设计思路发给我，我来确认方向对不对；

- • 第一天方案设计，写完发我确认一下；

- • 第二天代码开发，找王五做代码Review，我已经跟他说好；

- • 第三天测试验证，测试用例提前发我看一下，遇到卡点随时来找我；

- 你现在任务空间最大，而且这个工具是个一个很好的机会。有问题随时找我。

- 同步王五：

- 王五，模块C的自查继续推进。另外赵六在做一个3天的数据核对工具，我希望你帮他做过程中的代码 Review，主要把把质量关就行，不需要你写代码。

- 协调措施

- ① 保护张三和李四不受干扰

- • 今天组会/群里明确说明：此任务由赵六负责，其他人无需介入，李四专注解卡点。

- ② 给赵六设立"每日一同步"节奏

- • 每天10分钟站会式对齐：今天做了什么、明天做什么、有没有卡点。

- • 目的：3天任务不能等到第3天才发现方向错了。

- ③ 我自己的介入边界

- • 第1天：确认需求理解+方案方向

- • 第2天：委派王五负责代码review，我只负责关键问题，有问题及时纠偏

- • 第3天：验收+交付

- • 不做具体编码，防止又回到"亲自上手"的老问题

- ④ 提前和主任对齐一次

- • 确认3天交付的验收标准是什么，避免最后一天出现理解偏差。

第 5 题（15 学分）

你们组接到一个 “不可能任务”，正常需要 2 个月，现在要求你 15 天完成。如果允许你打破常规，但不能增加人手，也不能降低质量底线。你会颠覆和改变工作分派的哪些常规做法？请列出至少 3 条，并说出你的理由。

- 策略一：废除串行评审门控，改为并发+接口契约制

- 传统流程每个阶段都有评审，下一阶段必须等上一阶段完全通过才能启动。

- 打破方法：第一天锁定模块接口（函数签名、数据结构、帧格式），各子模块并行开发，测试人员同步编写用例。不等设计完成才编码，不等编码完成才测试。

- 策略二：取消固定职责分工，针对关键路径，实行人员动态调整

- 常规做法：A负责调度，B负责收包，C负责测试，职责清晰但形成孤岛。

- 打破方法：每天晚上识别明日关键路径的阻塞点，次日早上将1-2人从非关键任务临时抽调过来支援。人跟瓶颈走，不跟模块走。

- 策略三：废除"完整方案评审前置"，改为最小可验证原型驱动

- 常规做法：详细设计文档评审通过后才允许写一行代码，往往耗掉两周。

打破方法：48h 内跑通最核心的一条链路（最小模型），用可运行的原型替代纸面方案来驱动讨论和决策，减少"想象中的设计争议"。